SIMULACIJSKI PLAN INTERNE REVIZIJE ISMS-A

(PRIPREMA ZA CERTIFIKACIJSKI AUDIT)

# 1. Cilj simulacijskog audita

- Provjeriti usklađenost ISMS dokumentacije i implementacije sa zahtjevima norme ISO/IEC 27001:2022.

- Prepoznati potencijalne nesukladnosti prije dolaska vanjskih auditora.

- Testirati pripremljenost osoblja za audit.

# 2. Opseg audita

- Cijeli ISMS sustav:

  - Organizacijske kontrole

  - Upravljanje rizicima

  - Upravljanje pristupima

  - Incident management

  - Kontinuitet poslovanja

  - Upravljanje trećim stranama

  - Fizička sigurnost

  - Tehnička sigurnost

# 3. Plan simulacijskog audita

| Aktivnost | Opis | Odgovorna osoba | Planirani datum | Napomena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pregled ISMS dokumentacije | Provjera potpunosti i ažuriranosti svih dokumenata. | Voditelj ISMS-a | 10.06.2025. | Provjeriti oznake verzija i statuse odobrenja. |
| Pregled implementacije kontrola | Provjera primjene politika i procedura u praksi. | Voditelj ISMS-a + Odgovorni za IS | 11.06.2025. | Prikupiti primjere (logovi, evidencije, zapisnici). |
| Intervjui s ključnim korisnicima | Provjera svijesti o sigurnosnim pravilima i procesima. | HR odjel / ISMS auditor | 12.06.2025. | Minimalno 5 zaposlenika iz različitih odjela. |
| Testiranje odgovora na incidente | Simulacija sigurnosnog incidenta i provjera reakcije. | ISMS tim | 13.06.2025. | Incident niske ozbiljnosti. |
| Pregled procesa upravljanja promjenama | Provjera da su sve promjene dokumentirane i odobrene. | IT Odjel | 13.06.2025. | Pregled 2-3 slučaja promjena. |
| Pregled zapisa o obukama | Provjera sudjelovanja zaposlenika u obukama. | HR odjel | 14.06.2025. | Pregled popisa sudionika i materijala. |

# 4. Kriteriji ocjenjivanja

- Usklađenost s dokumentacijom i ISMS standardima.

- Dokumentirani dokazi o provedbi politika i procedura.

- Informiranost zaposlenika o sigurnosnim pravilima.

# 5. Izvješće simulacijskog audita

- Nakon provedenih aktivnosti izrađuje se izvješće sa:

  - Popisom uočenih nesukladnosti ili preporuka.

  - Planom korektivnih radnji.

# 6. Odgovornost

- Voditelj ISMS-a koordinira sve aktivnosti i sastavlja izvješće.

Napomena: Simulacijski audit treba provesti minimalno 30 dana prije stvarnog certifikacijskog audita radi pravovremene korekcije eventualnih nesukladnosti.