# PLAN I PRAĆENJE KOREKTIVNIH MJERA

# NAKON INTERNE REVIZIJE ISMS

Datum revizije: 15.04.2025.

Pripremio: Bojan Huzanić

Ovaj dokument koristi se za definiranje, praćenje i evidenciju provedbe korektivnih mjera na temelju nalaza utvrđenih tijekom interne revizije ISMS.

## Tablica za praćenje korektivnih mjera

| ID nalaza | Opis nalaza | Predložena korektivna mjera | Odgovorna osoba | Rok provedbe | Status provedbe | Datum zatvaranja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N-001 | Evidencija o obukama nije potpuna za sve zaposlenike. | Ažurirati evidencije svih provedenih obuka. | HR odjel | 31.07.2025. | U tijeku |  |
| N-002 | Nisu svi korisnički računi neaktivnih korisnika pravovremeno deaktivirani. | Provesti reviziju svih korisničkih računa i deaktivirati neaktivne. | IT odjel | 31.07.2025. | U tijeku |  |
| P-001 | Nedostaje formalni zapisnik o testiranju plana kontinuiteta poslovanja. | Formalno dokumentirati testiranje plana kontinuiteta poslovanja. | Voditelj ISMS-a | 31.07.2025. | U tijeku |  |