# Meeting Notes

# Tema:

TPA d.o.o., Pripremni sastanak za ISO 27001 certifikaciju

# Datum:

28.8.2025

# Sudionici:

Daniel Bara, Bojan Huzanić, Igir Bubić

## Cilj sastanka

- Formalni pripremni sastanak za certifikaciju ISO 27001.

- Upoznati sudionike s procesom certifikacije.

- Pregledati status implementacije ISMS-a.

- Identificirati gapove i definirati akcijski plan.

- Prezentirati proces certifikacije i pripremu dokumentacije.

## Obuhvat ISMS-a

- ISMS se primjenjuje na sve poslovne procese, podatke i lokacije pod nadzorom TPA.

- Lokacije: Josipa Marohnića 1, Zagreb; Slavonska avenija 6, Zagreb (poslovnica); Bartolići 47 i Prelog (prazni prostori – ne ulaze u obuhvat).

- Dokumentacija mora jasno odražavati registrirane poslovnice.

## Proces certifikacije

- Stage 1: pregled dokumentacije (politika, obuhvat ISMS-a, analiza rizika, SoA, pravilnici).

- Stage 2: operativna provjera (intervjui, evidencije, praktična primjena procedura).

- Napomena: certfikacijska kuća u pravilu na certifikaciju dolazi sa 1–2 osobe.

## Dokumentacija

- Ključni dokument: Pravilnik o primjerenom upravljanju informacijskim sustavom (tzv. umbrella dokument).

- Potrebno:

  - Sve dokumente u PDF formatu s potpisima.

  - Imati organiziran repozitorij dokumenata (SharePoint/File System).

  - Revizije dokumenata – barem godišnje ili kod značajne promjene.

## Edukacija zaposlenika

- Potvrda da su zaposlenici upoznati s politikama i procedurama.

- Dokazi: prezentacije, prisutnost u Teams logovima, popisi sudionika edukacija.

- Novi zaposlenici moraju u prvom tjednu odslušati tri edukacije i upoznati se s politikama.

## Incidenti

- Do sada nije bilo značajnih incidenata (osim phishing pokušaja).

- Evidencija se vodi putem e-mailova – potrebno pripremiti dokaze (isprintane e-mailove).

## Upravljanje korisničkim pravima

- Proces dodjele i ukidanja prava definiran dokumentacijom.

- Potrebno demonstrirati kroz primjer (novi zaposlenik, odlazak zaposlenika).

- Trenutno se vodi putem e-mail komunikacije – moguća primjedba revizora.

## Revizorska očekivanja

- Revizori će u pravilo pronaći barem manja neslaganja (non-conformities).

- Revizorski fokus: Upravljanje promjenama, Usklađenost dokumentacije i prakse, Svijest zaposlenika o politikama.

## Upravljanje imovinom

- Evidencija imovine postoji (računi, Excel liste).

- Potrebno pripremiti dokumentaciju o zaduživanju/razduživanju imovine.

- Uništavanje podataka: zapisnici o zbrinjavanju + dokaz uništenja podataka (npr. lomljenje diskova).

## Politike i procedure

- Politike (donosi uprava), pravilnici (donose direktori), procedure (izražuje operativa a donose voditelji i direktori).

- Politike su dostupne svim zaposlenicima (intranet, e-mail).

- Revizori će provjeravati i segregaciju dužnosti, upravljanje pristupom, odnose s dobavljačima, IT sigurnost.

## Dobavljači i SLA

- Kontrola kroz ugovore (opis poslova, NDA, SLA).

- Mjesečne fakture i specifikacije.

- Interna evidencija i zadovoljstvo korisnika usluga.

- Praćenje usluga dobavljača često kroz neformalni feedback zaposlenika.

## Ostale teme

- Revizori očekuju logičan prikaz ISMS ciklusa (plan – do – check – act).

- Cloud usluge: Microsoft 365, Pantheon (podaci klijenata – nisu predmet obuhvata).

- GDPR: postoje izjave zaposlenika i klijenata; razmatra se nova objedinjena izjava.

- Business continuity: izrađena analiza rizika, planovi tretmana, dokumentirani postupci.

## Zaključci i akcijski plan

- Finalizirati i potpisati sve ključne dokumente (PDF).

- Pripremiti evidenciju edukacija i logove iz Teams-a.

- Pripremiti evidenciju o imovini i postupku uništavanja podataka.

- Osvježiti pravilnik o informacijskoj sigurnosti i podijeliti zaposlenicima.

- Uvesti minimalan mehanizam za praćenje zadovoljstva uslugama dobavljača.

- Pripremiti se za potencijalne primjedbe revizora (upravljanje promjenama, incidenti, korisnička prava).

- Dogovoriti sljedeći sastanak za pregled ažuriranih procedura i finalnu provjeru prije audita.