# TPA d.o.o. – Odluke Uprave ISMS

Datum: 28.08.2025.   |   Lokacija: Zagreb   |   Sudionici: Uprava

# Odluke

| Područje | Odluka | Rok | Odgovorna osoba |
| --- | --- | --- | --- |
| Upravljanje promjenama | Uvođenje centralnog registra promjena | 31.12.2025. | IT / ISMS koordinator |
| Plan kontinuiteta poslovanja (BCP) | Provesti restore test i dokumentirati rezultate | 31.12.2025. | IT i Uprava |
| Dobavljači i SLA | Ažurirati ugovore s dobavljačima SLA klauzulama | 31.12.2025. | Uprava / Pravna služba |
| Edukacija zaposlenika | Uspostaviti centralnu evidenciju obuka zaposlenika | 30.09.2025. | HR |
| Incident Management | Uvesti klasifikaciju incidenata (minor/major/critical) | 30.09.2025. | IT / ISMS koordinator |
| Upravljanje imovinom | Dodati zapisnike o uništenju podataka u registar imovine | 30.09.2025. | IT / Asset management |
| Clean desk & screen | Uvesti kvartalne provjere i voditi zapisnike | 30.09.2025. | Compliance |
| Kriptografski ključevi | Provesti godišnji pregled i dokumentirati rezultate | 30.09.2025. | IT sigurnost |
| Certifikacijski audit | U rujnu 2025. | 2 i 3.09.2025. | ISMS koordinator / Uprava |

# Zaključak

Uprava potvrđuje nastavak podrške ISMS-u, provedbu donesenih odluka i alokaciju potrebnih resursa. Organizacija je spremna za certifikacijski audit ISO/IEC 27001:2022.